**Протокол совещания**

Тема: «Приоритизация бэклога продукта»

Цель: Какие функции бэклога будут реализованы в первом спринте.

Приоритизация:

1. Важность для пользователя
2. Сложность реализации
3. Время на разработку

* Ключевые решения:

|  |  |
| --- | --- |
| Спринты | Список задач |
| Первый спринт | US1(создание задач), US2(автокатегоризация), US8(отметка «выполнено») |
| Второй спринт | US3(напоминания с геолокацией), US4(график продуктивности), US5(ручное назначение и редактирование задач) |
| Третий спринт | US6(цвет задач), US7(приоритет задач) |

* Роли на первый спринт:

|  |  |
| --- | --- |
| Разработка интерфейса списка задача | Караулов А.А. |
| Реализация функции добавления задач | Калачев С.А. |
| Создание алгоритма автоматической категоризации | Денисов Д.А. |
| Разработка функции отслеживания прогресса и отметки «выполнено» | Никифоров С.А. |